Практическое занятие № 1

Тема: Команда управления или рабочая группа проекта

Цель занятия:  проанализировать деятельность команды проекта

Базовый материал

Деятельность команды в целом осуществляется на основе типового регламента работы команды проекта, принятого на первой встрече. Это неформальный документ, определяющий, почему, что, когда и как должна делать команда. В типовой состав регламента входят следующие аспекты:

- задачи команды: что сделать? к какому сроку? при каком уровне рас
ходов? и т. д.;

- участники проекта, имена, ожидаемые результаты, возможные противоречия;

- вопросы обеспечения коммуникации между членами команды и участниками проекта;

- принципы оценки работы команды по промежуточным итогам и конечным результатам;

- используемые процедуры и правила;

- иные принципы деятельности команды.

- Оплата труда команды проекта включается в смету проекта в виде статьи ФОТ (фонд оплаты труда). Вознаграждение зависит от полученного результата.

Формирование проектной команды, особенно если это нечастое явление в компании, носит довольно болезненный характер. Среди основных препятствий: сложившиеся стереотипы мышления и стили управления в компании (сотрудники привыкли к постоянной обстановке и постоянным задачам, в то время как работа в проекте требует новых и разных подходов), традиционное понимание своих обязанностей и взаимодействия (работа в проекте — это радикальное изменение наполнения этих элементов), доминирование иерархических связей над проектно-командными (привычка подчинения, а не командной работы), инертность, противостояние устойчивых оргструктур, консерватизм руководства и т. п.

Понятие командной работы все еще довольно ново для российского бизнеса. Правильное понимание команды включает ее «плоское» построение (как уже упоминалось, при этом все в равной степени подчиняются руководителю проекта), что уже вызывает много вопросов у пожилого поколения. При реализации проекта внутри компании работа в команде может восприниматься и как дополнительная, нежеланная нагрузка, где часто реализуется синдром откладывания работы над проектом при большем внимании к своей основной обязанности.

Команда формируется по-разному. Если проект относится к разряду «священной коровы», то его руководителю может быть дано эксклюзивное право взять лучших сотрудников для проекта и сформировать из них команду. При этом организационная структура всей компании особого значения не имеет, сотрудники административно будут определены в новый проект. Наиболее эффективно здесь использовать команду на полную занятость, когда проект реализуется в отдельной структуре, но в рамках компании или работа в проекте имеет больший приоритет и контролируется руководством. Естественно, что в таком случае команда формируется и работает более эффективно. Не случайно вся западная литература рекомендует при первой же возможности обеспечить полную занятость членов команды в проекте.

В случае отсутствия эксклюзивности проекта такие возможности ограничены, так как часть сотрудников уже может быть занята в текущих проектах или в функциональной деятельности и, вероятно, не имеет возможности принять участие в новом. В матричной структуре, например, перевод сотрудников в новый проект может быть отягощен очень четким согласованием его работы в других проектах и в функциональной цепочке.

Далее приведены десять основных советов по формированию эффективной команды.

- Обеспечьте правильное руководство проектом и демонстрируйте его реальное присутствие.

- Обеспечьте и демонстрируйте поддержку проекту со стороны руководства материнской компании и влиятельных внешних заинтересованных лиц.

- Создайте положительный имидж проекту в компании во внешней к проекту среде (используйте идеологические приемы, слоганы, спортивные
названия, средства массовой информации, внутренние информационные
инструменты).

- Осуществляйте эффективное планирование проекта, обсуждайте рабочие задания (используйте максимальный демократизм при обсуждении, добейтесь, чтобы план был понят и принят всеми членами команды искренне, а не по указанию).

- Осуществляйте правильное комплектование команды и организацию работы, в том числе взаимосвязи и отношения подотчетности (не забывайте о функциональных и командных ролях, обеспечьте комфортность работы и с точки зрения понимания, что, кому, когда, в какой форме передать и т. д.).

- Планируйте правильный процесс работы, вызовите трудовой энтузиазм
и обеспечьте рабочий настрой.

- Способствуйте эффективному обмену информации, укрепляйте обязательность сотрудников.

- Проводите мероприятия, содействующие сплочению команды.

- Стремитесь к разрешению конфликтов и проблем.

10. Обеспечьте мотивацию, создайте надлежащую систему вознаграждения команды.

Задание  1.

Перечислите функции менеджера проекта

Перечислите функции заказчика:

Перечислите функции инвестора:

Перечислите функции исполнителя:

Ключевая команда

1._________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
^