Вопросы к экзамену по дисциплине «Управление государственными программами и проектами»

- Сущность управления проектами. Задачи, решаемые в процессе управления проектами

- Понятие проектного цикла, место управления проектами в проектном цикле

- Фазы процесса управления проектом: планирование, мониторинг, анализ

- Минимизация продолжительности инвестиционной фазы - главная цель управления проектами

- Средства достижения целей управления проектами: информационная модель проекта, план, система оповещения, мониторинга и контроля

- Факторы, принимаемые во внимание при управлении проектом. Предвидение и анализ рисков

- Критерии качества управления проектами: загруженность ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в трудовом коллективе

- Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов. Риски, поддающиеся управлению на фазе реализации проекта. Технологические, финансовые, кадровые риски

- Выбор стратегии управления рисками в зависимости от обстоятельств, связанных с конкретным проектом

- Теоретико-игровая трактовка стратегий управления рисками

- Управление ответственностью, связанной с рисками

- Обоснование продолжительности работ и потребности в ресурсах

- Источники данных: опыт выполнения аналогичных проектов, опыт других организаций, технологические карты, нормирование работ, имитационное моделирование технологических процессов, экспертная оценка

- Преимущества и недостатки различных источников, практические рекомендации по их выбору

- Основные структуры данных информационной модели проекта: таблица работ, таблица ресурсов, распределительная таблица, календари, общие сведения о проекте

- Методы логического контроля корректности ввода данных

- Технологический процесс планирования

- Компромисс между продолжительностью инвестиционной фазы и потребностью в ресурсах

- Методы логического контроля корректности плана

- Технологические решения поддержки процесса планирования

- Пересмотр плана с учётом фактической ситуации

- Взаимодействие менеджеров различного уровня в процессе мониторинга проекта и оперативного пересмотра плана

- Технологическая поддержка совещаний и консультаций по вопросам выделения ресурсов

- Общие функции целевых программ

- Нормативно-правовое регулирование формирования ЦП

- Место целевых программ в системе стратегического управления страной, регионом

- Цели, задачи целевых программ

- Критерии, как мера оценки эффективности целевых программ

- Процесс принятия решений. Концепция принятия решений

- Классификация задач, решаемых в процессе принятия решений при разработке ЦП

- Методика управления целевыми программами

- Функции участников процесса формирования и реализацией целевой программой

- Нормативно-правовое обоснование проведения мониторинга эффективности реализации целевой программы

- Порядок проведения оценки эффективности реализации целевой программы.