## Slide 1: Тема 1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 1. Понятия «проект» и «управление проектами» 2. Методология управления проектами 3. Стандарты управления проектами

## Slide 2
Понятия «проект», «управление проектами» давно и прочно вошли в нашу жизнь, не существует общеприня­того толкования этого термина. Считается, что слово «про­ект» (project) происходит от латинского projacere — про­двигать что-то вперед (pro — заранее; jacere — продвигать, бросать вперед). Под проектом в российском менеджменте понимается совокупность, комплекс задач и действий, имею­щих следующие отличительные признаки: четкие конечные цели, взаимосвязи задач и ресурсов, определенные сроки начала и окончания проекта, известная степень новизны целей и условий реализации, неизбежность различных конфликтных ситуаций вокруг и внутри проекта.

## Slide 3
Наиболее популярное определение, данное американским Институтом проектного управления и содержащееся в руководстве по основам проектного управления (PMBOK® Guide), трактует проект следующим образом.
Проект — это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.

## Slide 4
1. Наличие дат начала и завершения (у каждого проекта обязательно есть начало и конец, этим проектная деятельность отличается от операционной, рутинной деятельности предприятия).
2. Результат каждого проекта — уникальный продукт или услуга. Этим проектная деятельность также отличается от операционной.
3. Направленность проекта на достижение определенных целей. Как правило, причиной появления проекта является некоторая проблема, требующая решения, либо благоприят­ная ситуация, требующая усилий для того, чтобы предпри­ятие могло опередить конкурентов. Успешным считается проект, который с учетом ресурсных ограничений позволяет полностью реализовать поставленные цели

## Slide 5
Управление проектами отличается от менеджмента в классическом понимании этого слова. Обычно менеджмент понимается как координация действий, ориентированных на достижение определенных целей при одновременно экономном расходовании средств. Это процесс планирования, организации, руководства и контроля работы членов организации и использование всех имеющихся организационных ресурсов для достижения определенных организацией целей. Менеджмент имеет циклический, повторяющийся характер, что и позволяет совершенствовать управленческие воздействия и добиваться роста эффективности функционирования организации.

## Slide 6
Проект же — уникальное предприятие, характеризующееся динамичным развитием и ограниченностью по времени и ресурсам. Следовательно, управление проектами использует уникальные методы и инструменты для повышения эффективности реализации проектов. Как самостоятельная дисциплина управление проектами сформировалось относительно недавно, что стало возможным благодаря новым знаниям, полученным в результате изучения общих закономерностей, присущих проектам во всех областях деятельности, а также благодаря методам и средствам, используемым для различных проектов.

## Slide 7
Критерий | Традиционный менеджмент | Управление проектами
Направленность на конечные показатели | Ориентирован на ход событий, про­цесс | Ориентировано на дости­жение определенной цели
Направленность на удовлетворе­ние интересов | Организация, в кото­рой осуществляются процессы управле­ния | Заказчик, которому важен конкретный результат проекта
Ограничения | Отсутствуют четкие ограничения по вре­мени и ресурсам | Имеются четкие ограни­чения по времени и дру­гим ресурсам, особенно финансовым (бюджет проекта)
Основной объ­ект планирова­ния | Планируется распре­деление позиций | Подробно планируются используемые ресурсы (время, деньги, персонал)
Оценка резуль­татов | Широко использу­ется регулирование процессов в ходе их реализации, корректирующие воздействия | Результаты оцениваются по окончании проекта
Задействован­ный персонал | Персонал, постоянно занятый в органи­зации | Проектные команды, состоящие как из персо­нала организации, так и из внешних исполни­телей, существующие ограниченный период времени
Характер дея­тельности | Монотонный | Разнообразные виды дея­тельности, сопряженные с риском

## Slide 8
Наибольшее внимание обычно уделяется процессам управления проектами в следующих функциональных областях:
1. Управление предметной областью проекта (содержанием и границами) — определение целей, результатов и критериев оценки успешности проекта (в сфере информационных и коммуникационных технологий, особенно в области разработки программных продуктов, эту деятельность называют управлением конфигурацией).
2. Управление проектом по временным параметрам — разбиение проекта на группы работ и отдельные работы; определение последовательности выполнения работ, продолжительности и расписания работ — календарного плана проекта; контроль изменений календарного плана проекта.
3. Управление стоимостью проекта — определение видов и количества ресурсов, необходимых для осуществления проекта; определение стоимости ресурсов и работ; учет и контроль расходов и доходов, а также изменений бюджета.

## Slide 9
4. Управление качеством — определение стандартов качества, относящихся к проекту, способов достижения требуемого уровня качества и мероприятий по обеспечению качества; контроль качества.
5. Управление персоналом — распределение полномочий, ответственности и отношений координации и субординации персонала проекта; построение организационных и ресурсных диаграмм; подбор проектной команды и персонала, задействованного в реализации проекта; совершенствование проектной команды.
6. Управление коммуникациями — определение источников и потребителей информации внутри и вне проекта, сроков и периодичности предоставления информации, способов доставки информации; описание видов распространяемой информации; управление процедурами распространения информации в ходе реализации проекта.

## Slide 10
7. Управление проектными отклонениями:
— управление рисками — выявление факторов, которые могут повлиять на проект (рис. 1.1); определение зависимостей возможных результатов проекта от наступления ситуаций риска; разработка методов и стратегий управления рисками; планирование, реализация и контроль противорисковых мероприятий;
— управление проблемами — выявление возникающих вопросов (технических, функциональных, влияющих на основной бизнес и др.), их анализ, принятие и исполнение решений, формальное закрытие и мониторинг проблем проекта;
— управление изменениями — выявление изменений ранее согласованных параметров, их анализ, принятие и исполнение решений, формальное закрытие и мониторинг изменений проекта.
8. Управление контрактами — определение требуемых товаров и услуг, потенциальных поставщиков; поддержание формализованных отношений с поставщиками.

## Slide 11
Уникальность Особенности
Рис. 1.1. Факторы, влияющие на проект

## Slide 12
Отличаясь от традиционного менеджмента по своей структуре, содержанию и принципам, управление проек­тами, тем не менее, тесно связано с ним. Функции управле­ния проектами охватывают такие элементы традиционного функционального менеджмента, как финансовый менед­жмент, управление персоналом, операционный менеджмент, логистика, инновационный менеджмент, управление каче­ством, маркетинг и др. Использование этих функциональных областей менеджмента для целей управления проектами представлено в табл. 1.2.

## Slide 13
Функцио­нальная область ме­неджмента | Использование для целей управ­ления проектами | Функциональная область управления проектами
Финансо­вый менед­жмент | Обеспечение соответствия про­екта ограничениям по бюджету, формирование бюджета проекта. Оценка эффективности проекта. Интеграция бюджета проекта в систему бюджетов предприятия (при реализации проекта в рамках действующего предприятия) | Управление стои­мостью проекта. Управление про­ектными отклоне­ниями
Управле­ние персо­налом | Определение требований к ква­лификации персонала, привле­каемого для реализации проекта; мотивация членов проектной команды, разрешение конфликтов; формирование адекватной потреб­ностям проекта и организации системы оплаты труда участников проектной команды; интеграция проектной команды в систему мотивации персонала предпри­ятия | Управление персо­налом
Операцион­ный менед­жмент | Определение последовательности выполнения работ по проекту и интеграция работ по проекту с текущими операциями предпри­ятия | Управление проек­том по временным параметрам. Управление проект­ными отклонениями
Логистика | Выбор поставщиков, схемы транс­портировки, складирования, систем расчетов с поставщиками и т.п. | Управление кон­трактами
Иннова­ционный менед­жмент | Определение критериев успешно­сти проекта, реализация проекта (если проект инновационный), идентификация и оценка коммер­ческих и технических рисков | Управление пред­метной областью проекта. Управление проект­ными отклонениями
Управле­ние каче­ством | Разработка мероприятий по обе­спечению качества проекта, инте­грация проекта в систему менед­жмента качества предприятия | Управление каче­ством
Маркетинг | Исследования рынка, каналы рас­пространения информации о проекте | Управление комму­никациями
Таблица 1.2 - Функциональные области менеджмента и их использование для целей управления проектами

## Slide 14
1.2. Методология управления проектами
Методологию принято определять как некую совокупность научных принципов, которая обеспечивает исследовательский процесс необходимым набором методов и приемов, посредством которых выясняется сущность рассматриваемого экономического явления или процесса, его движущие силы и вектор развития.

## Slide 15
• принцип обоснованности предлагаемых рекомендаций, использования при их разработке современных достижений экономической науки, методов инновационного, инвестиционного, финансового менеджмента, управления персоналом, логического и экономико-математического моделирования, способствующих достижению общей цели проекта и решению поставленных частных задач;
• принцип историзма, означающий использование накопленного в России и зарубежных странах практического опыта управления проектами, разрешения противоречий в данной сфере деятельности и распространения лучших результатов;
• принцип системности, обусловливающий подход к проекту как к сложной системе, находящейся под воздействием факторов внешней среды, обладающей значительным разнообразием внутренних отношений и таким отличительным признаком, как единство структуры, функций и эмерджентности. Следовательно, необходимо ориентироваться на организацию такого взаимодействия элементов системы, которое позволит повысить эффективность управления проектами;

## Slide 16
принцип комплексности, предопределяющий учет всех внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на механизмы передачи технологий в условиях российской инновационной системы;
• принцип классификации, означающий выделение в системе однородных элементов по определенным классификационным признакам с целью повышения ее управляемости и эффективности функционирования;
• принцип эффективности, предполагающий направленность методов управления проектами на достижение позитивных результатов как для участников проекта, так и для системы более высокого уровня, в которой осуществляется этот проект (предприятие, регион). Эти позитивные результаты могут выражаться как количественно в виде показателей экономической эффективности проекта или предприя¬тия, так и качественно в повышении конкурентоспособности предприятий-участников, росте их инновационной активности и др.

## Slide 17
Спектр методов управления проектами довольно широк. К ним относятся как общие методы менеджмента (методы планирования, оценки эффективности), так и специфические методы, собственно и положившие начало управлению проектами как отдельной дисциплине и области науки. К последним относятся методы сетевого планирования и управления, включающие метод анализа критического пути (Critical Path Method — CPM, 1957) и метод анализа и оценки программ (проектов) (Program Evaluation and Review Technique — PERT, 1958).

## Slide 18
Первоначально управление проектами применялось как особая область управления для целей военного назначения. Первым примером современного проектного менеджмента стала реализация начатого в 1941 г. проекта Manhattan, посвященного созданию американской атомной бомбы. Ввиду необходимости сохранения военной тайны специальные методы планирования и контроля реализации, разработанные для данного проекта, также разрабатывались исследовательскими и консалтинговыми организациями, занятыми в военной сфере (NASA, Rand Corporation). Применение и совершенствование методов управления проектами связано с американскими военными (строительство атомной подводной лодки Polaris) и космическими (проект Apollo) проектами. Однако с конца 50-х гг. ХХ в. методы управления проектами стали применяться и в проектах невоенного назначения.

## Slide 19
Два основных названных выше метода были модифицированы и дополнены такими методами, как:
• Metra Potential Method (MPM, 1958);
• Generalized Activity Network (GAN, 1962);
• Precedence Diagramming Method (PDM, 1964);
• Graphical Evaluation and Review Technique (GERT, 1966)и др.

## Slide 20
По мнению специалистов Microsoft, применение методов управления проектами будет иметь успех при наличии следующих основных элементов:
1) ограничение масштаба проекта — четкое определение продукта, ограничения по времени и персоналу;
2) возможность разделения продукта на части — модуляризация по техническим характеристикам, функциям, подсистемам и объектам;
3) возможность разбиения проекта — выделение команд и групп, разрабатывающих отдельные технические характеристики, поэтапных подпроектов;
4) создание малых групп и управление ими — большое количество малых производственных групп, обладающих независимостью и ответственностью;
5) небольшое количество жестких правил, применяемых для усиления координации и синхронизации — ежедневное формирование продукта, немедленный поиск и исправление ошибок, поэтапная стабилизация;
6) хорошие коммуникации, как внутри команд и функциональных групп, так и между ними — разделение ответственности, открытая культура;
7) гибкость производственного процесса, необходимая для приспособления к меняющимся условиям — развитие специфических свойств продукта, планирование резервов времени внутри проекта, развитие самого производственного процесса.

## Slide 21
Несмотря на то, что для России современные стандарты управления проектами относительно новы, в стране имеются предпосылки для успешного проектного управления, поскольку в отечественной экономике давно применяется программно-целевой подход к управлению. Основной формой программного управления выступают целевые комплексные программы. К основным принципам программно- целевого управления относятся:
— целенаправленность — целевая ориентация программ на обеспечение конечных результатов;
— системность — разработка совокупности мер, необходимых для реализация программы, во взаимосвязи с концепцией развития страны в целом;
— комплексность — разработка отдельных элементов программной структуры, направленных на достижение частных целей, должна осуществляться в соответствии с генеральной целью;
— обеспеченность — все мероприятия, предусмотренные программой, должны быть обеспечены различными видами ресурсов — финансовыми, информационными, материальными, трудовыми;
— приоритетность — система предпочтений, выработанная на основе общей концепции развития;
— экономическая безопасность;
— согласованность федеральных и региональных интересов и задач;
— своевременность, т.е. достижение требуемого конечного результата в установленный срок.

## Slide 22
  Стандарты управления проектами
Методология управления проектами отражается в стандартах управления проектами. В настоящее время существуют следующие виды стандартов:
— международные — стандарты, получившие международное значение в процессе своего развития или предназначенные для международного использования;
— национальные — созданные для применения внутри одной страны или получившие общенациональный статус в процессе своего развития;
— общественные — подготовленные и принятые сообществом специалистов;
— частные — комплексы знаний, пропагандируемые для свободного использования частными лицами, компаниями или учреждениями;
— корпоративные — разработанные для применения внутри одной компании или внутри группы родственных компаний.

## Slide 23
Международные стандарты представляют собой полные системы, включающие, помимо описания требований к управлению проектами, обучение, тестирование, аудит, консалтинг и другие элементы. Всеохватывающих международных стандартов управления проектами пока не существует, но наиболее известны следующие стандарты.
1. Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Американского института управления проектами (Project Management Institute — PMI). Этот стандарт обновляется приблизительно один раз в четыре года. Одна из наиболее распространенных редакций датируется 2000 г., а самая актуальная, четвертая, версия стандарта — The Guide to the PMBOK, 4th Edition — вышла в конце 2008 г. Стандарт был первоначально принят Американским национальным институтом стандартов (ANSI) в качестве национального стандарта в США, а в настоящее время обрел мировое признание.

## Slide 24
IPMA Competence Baseline (ICB) является международным нормативным документом, определяющим систему международных требований к компетентности менеджеров проектов. Этот стандарт разработан международной ассоциацией IPMA (International Project Managers Association).

## Slide 25
Стандарт ISO 10006 является основополагающим документом из серии стандартов рассматриваемого профиля, подготовленным техническим комитетом ISO/TC 176 «Управление качеством и обеспечение качества» Всемирной федерации национальных органов стандартизации (члены ISO).
Основной упор сделан на принцип эффективности проектирования оптимального процесса и контроля этого процесса, а не на контроле конечного результата.
В этой серии стандартов процессы сгруппированы в две категории. К первой категории отнесены процессы, связанные с обеспечением продукта проекта (проектирование, производство, проверка). Описанию последних посвящен стандарт ISO 9004—1. Вторая категория охватывает непосредственно процессы управления проектом и представлена стандартом ISO 10006.

## Slide 26
На основе международных стандартов разрабатываются и национальные стандарты управления проектами. Отметим, что в России национальный стандарт отсутствует. Однако Ассоциация по управлению проектами России (SOVNET) разработала в 2001 г. на основе стандарта IPMA «Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности специалистов». Перевод стандарта ИСО 10006:2003 зарегистрирован, стандарт PMI распространяется в России частным порядком и часто используется как основа для корпоративных стандартов.

## Slide 27
Уровень зрелости (оценка, балл) | Характеристика уровня
Уровень 1 | Начальный, нулевой уровень. Работники действуют, исходя из своих личных пред­ставлений о целях работы. Отсутствуют внутренние регулирующие документы. Действия не документиру­ются, бизнес-знания не отделены от работников (знания пропадают при увольнении работников). Бизнес-про­цессы в организации не описаны и, соответственно, не классифицированы. Деятельность компании непро­зрачна даже для основного персонала
Уровень 2 | Уровень осознания. Руководство компании решило превзойти начальный уровень. Появляются внутренние стандарты, описыва­ющие основные бизнес-процессы компании. Возникает повторяемость — выполнение новых проектов основы­вается на опыте выполнения предыдущих проектов
Уровень 3 | Уровень управляемости. В организации задокументированы и стандартизиро­ваны все бизнес-процессы. Система управления оказы­вается отделенной от всего персонала организации, т.е. появляется внутренний «свод законов». Этим законам следует весь персонал организации, включая топ- менеджмент
Уровень 4 | Уровень измеряемости. В компании вводится количественная система оценки эффективности бизнес-процессов (используются как финансовые, так и натуральные показатели). Одновре­менно используется та или иная система оценки работы персонала, например, система ключевых показателей. Обе системы, описание бизнес-процессов и оценки персонала синхронизированы между собой — эффектив­ная деятельность компании приводит к стимулирова­нию персонала
Уровень 5 | Уровень совершенствования. На основе анализа количественных показателей в ком­пании проводится корректировка (реинжиниринг) бизнес-процессов. Коррекции отражаются во внутрен­них документах. Важно то, что процесс коррекции носит постоянный, системный характер
Таблица 1.3 Общая характеристика уровней зрелости организации

## Slide 28
Спасибо за внимание!