## Slide 1: Практические задания по теме «Управление проектным офисом»

## Slide 2: Вопросы для самопроверки:
1. В чем главные различия понятий «офис проекта» и «офис компании»?
2. Можно ли говорить об офисе проекта без информационных и компьютерных технологий?
3. Перечислите виды Проектных офисов, дайте краткое описание их целей и задач.
4. В чем различия виртуального и электронного офиса?
5. Перечислите функции Проектного офиса.

## Slide 3: Задание 1
Компания ОАО «Стройинвест» занимается строительством коттеджных посёлков. Одновременно у компании происходить реализация только 2 и не более проектов строительства посёлков. На данный момент компания занимается строительством двух таких посёлков и обычно если предлагают строительство ещё 3-го то его как правило, откладывают на более поздний срок. Но в данном случае компании выпал шанс отличится, так как заказ поступил от правительства города на постройку большого коттеджного комплекса. Данный проект гораздо больше всех остальных по объему работ, бюджету и главное прибыли. Строительная компания в силах обеспечить проект всем необходимым но при условии, что бросит остальные проекты и в плотную займётся данным заданием.
Вопросы:
1. Какое решение необходима принять руководству строительной компании в данной ситуации и почему?
2. Как по-Вашему, необходимо ли бросать уже начатые проекты ради одного крупного? (ответ обосновать).
3. Какие варианты решения проблемы Вы можете предложить если компания заинтересована в реализации всех проектов одновременно? (ответ обосновать).

## Slide 4: Задание 2
Американское общество дипломированных бухгалтеров - общенациональное профессиональное объединение дипломированных бухгалтеров. Задачей АОДБ служит обеспечение членов общества необходимыми ресурсами, информацией и руководящими материалами, позволяющими на самом высоком уровне осуществлять свою профессиональную деятельность в интересах своих работодателей, клиентов и общества в целом.
Учитывая разнообразие направлений деятельности АОДБ, в его составе имеется порядка 60 комитетов и рабочих групп. Кроме того, примерно 2000 добровольцев участвуют в работе различных объединений членов общества, оказывая бухгалтерам поддержку и методическую помощь от его имени. Например, Исполнительный комитет промышленности и бизнеса руководит работой АОДБ с контролерами и финансовыми менеджерами, работающими в промышленности. В любой, произвольный момент времени АОДБ проводит сотни мероприятий, некоторые из которых могут быть отнесены к категории проектов.

## Slide 5
Проекты реализуемые в АОДБ, в общем случае подразделяются на следующие виды:
• разработка компьютерных систем, обеспечивающих повышение производительности и эффективности бухгалтерской работы;
• проведение компаний в средствах массовой информации с целью пропаганды профессии и усиления положительного имиджа ее представителей;
• разработка материалов, повышающих уровень образования и информированности членов общества;
• разработка стандартов аудита финансовой документации для других видов аттестации;
• предоставление членам общества услуг, способствующих приобретению новых клиентов.
Вопросы:
1. Обоснуйте необходимость создания офиса управления проектами (Project Management Office) для АОДБ.
2. Какие выгоды может принести создание ОУП?
3. Классифицируйте виды проектов АОДБ по сложности, по уровню проекта, по характеру проекта/ уровню участников.

## Slide 6: Задание 3
В Компании существует система управления проектами: разработан основополагающий стандарт по управлению проектами, положение о Проектном комитете, внедрена информационная система управления проектами на базе Microsoft EPM, налажена система отчетности (Проектный офис ежеквартально формирует отчет в виде презентации и организует его рассылку топ-менеджерам компании).
В настоящий момент внешним подрядчиком проводится обучение по управлению проектами для топ-менеджеров. Цель обучения – сформировать у высшего руководства понимание ценности системы управления проектами и необходимости привлечения квалифицированных руководителей и администраторов проектов. Детализация требований компании по управлению проектами для руководителей и администраторов проектов в рамках этого обучения не предусмотрена.
В плане работы Проектного офиса есть актуализация стандарта компании на процесс управления проектом и шаблонов документов к нему – до конца 2016 года , а также автоматизация квартального отчета с он-лайн доступом для топ-менеджеров – до конца января 2017 года..
Кроме того, на последнем совещании по портфелю проектов Проектному офису поставлена задача создания единой базы знаний по реализованным проектам компании.

## Slide 7
Для выполнения задач развития принято решение инициировать организационный проект «Развитие системы управления проектами Дирекции региональных продаж».
Ориентировочная дата старта проекта - 1 сентября 2016 г. Закончить работу над проектом планируется 28 февраля 2017 г.
Вы включены в проектную команду в качестве бизнес-аналитика, ваша задача -разработать материалы для Проектного комитета, на котором будет инициирован проект.
Задание:
1) Определить цель проекта
2) Описать ожидаемые результаты проекта
3) Разработать план-график проекта
4) Разработать формат отчета о ходе проекта, который будет использоваться топ-менеджментом компании для мониторинга статуса проекта в процессе его реализации.